Лабораторная работа

Методы реализации управленческих решений

Задание 1. Разработайте шаблон списка задач.

1) Скопируйте шапку списка задач (Таблица 1) и заполните ее произвольными данными (например, с рисунка 2);

Таблица 1

| # | ЗАДАЧА | СТАТУС | ПРИОРИТЕТ | СРОК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2) Задайте справа от таблицы шаблоны для заполнения столбцов «Статус» и «Приоритет» (Рисунок 1);

Рисунок 1

3) Преобразуйте содержимое столбцов «Статус» и «Приоритет» в столбцы с ячейками в виде выпадающих списков (Данные→Проверка данных→Тип данных «Список»);

4) Внесите на рабочий лист информацию о текущей дате (=СЕГОДНЯ()). В ячейках столбца «Примечание» установите следующее условие: если дата начала задачи>даты «СЕГОДНЯ» – вывести «Работа над задачей начнется позже», иначе вывести «Проверить ход выполнения». Используйте =ЕСЛИ.

- Срок задачи задается через «-» (например, 01.04.2025-05.04.2025)

- Чтобы получить дату начала и окончания используйте следующий шаблон формулы:

=...СИМВ(10;...)

где «...СИМВ» – «ЛЕВСИМВ» или «ПРАВСИМВ» (левая или правая дата)

5) Задайте правила условного форматирования для столбца «Статус»: при выборе из выпадающего списка цвет шрифта и цвет  ячейки должны меняться (используйте шаблоны, выбранные при выполнении пункта 2);

Задание 2. Разделите столбец срок из предыдущего задания на два отдельных столбца «Старт» и «Финиш» (разместите колонки рядом с задачей), а также вынесите колонку с количеством дней, на нее отведенную (посчитайте по формуле разности между финишем и стартом).

Заполните список задач любыми данными (не менее 5 строк) – Рисунок 2. Постройте диаграмму Ганта с помощью встроенных средств Excel.

1) Постройте Линейчатую диаграмму с накоплением по названию задачи и колонке «Старт»;

2) Скопируйте столбец «Количество дней» (Ctrl+C) и добавьте его на диаграмму (Ctrl+V);

3) С помощью функционала «Выбрать данные» добавьте колонку старт в диаграмму и поднимите ее над колонкой количества дней.

4) Скройте «Старт» на диаграмме: «Формат ряда данных» (щелчок правой кнопкой мыши по диаграмме) →Заливка→Нет заливки;

5) Инвертируйте порядок отображения списка задач (Формат оси→Обратный порядок категорий). Удалите легенду и скорректируйте формат оси с датами (установите начальную дату и цену основных делений равную 7).

Рисунок 2

Дополнительно: Задание 3. Создайте шаблон диаграммы Ганта и внесите в него следующие задачи:

| Задача | Ответственный | Рабочих дней |
| --- | --- | --- |
| Проект диаграммы | Тихонов Т.И. | 3 |
| Редакция проекта диаграммы | Новикова К.И. | 1 |
| Повышение квалификации | Тихонов Т.И. | 7 |
| Систематический анализ работы кадровой службы | Петров Д. Ф. | 7 |
| Курс переподготовки | Петров Д. Ф. | 5 |
| Разработка методик и программ обучения, переобучения, повышения квалификации и развития персонала | Новикова К.И. | 7 |
| Анализ текучести кадров | Тихонов Т.И. | 1 |
| Участие в конференции | Новикова К.И. | 3 |

Распределите обязанности среди работников. Старайтесь не допускать того, чтобы один работник работал над двумя или более задачами, если процент выполнения предыдущей к этому моменту будет меньше 80%.

Примечание:

- Редакция проекта диаграммы может идти только после разработки проекта

- Анализ текучести кадров может идти только после систематического анализа работы кадровой службы

1) Внесите на рабочий лист Excel информацию о дате начала работ на месяц – 07.04.2025 (понедельник);

2) Скопируйте шапку таблицы и расположите рядом информацию за две недели (Таблица 1, Таблица 2);

3) Внесите в получившуюся таблицу список задач и ответственных. Заполните дату начало, окончания и количество дней.

4) Для наглядного представления закрасьте цветом дни выполнения задач у разных сотрудников.

Таблица 1

| Задача | Ответственный | Начало | Финиш | Рабочих дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2

| 07.04.2025-13.04.2025 |  |  |  |  | 14.04.2024-20.04.2024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НЕДЕЛЯ 1 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 2 |  |  |  |  |
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |